课程名称：

项目管理专业实战

课程背景：

项目管理是现代管理学科中一个日显突出其地位的新分支。项目管理的对象——项目，是在一定条件下实现一定目标的一次性活动，是组织增强环境适应性和应变性、实现变革和跳跃式发展的有效的运作方式和实施载体。它已不局限于IT和工程领域，而在各行各业得到应用。

本课程采用国际先进的标准方法论+国内外标杆企业的最佳实践+有效的项目管理实战工具，让项目管理者如乐队指挥般掌控项目全局，提升项目绩效，助力业务成功。

课程收益：

- 本课程以国际标准项目管理方法论为主线，结合国内外标杆企业的最佳实践，并利用行之有效的项目管理实战工具，帮助学员学会项目管理实战中的工作流程和技能。

- 培养优秀项目经理应具备的素质：战略性思维、整合资源和跨部门协调的能力。从更高的维度把握项目，理解项目本质，让项目变得简单。

- 学会在微职权的情况下增强影响力，推动项目实施。

课程特点：

- 提出16字项目管理要领：3军得力， 4度监控，5大过程，6维计划

- 不仅教导项目经理的硬技能，包括项目规划、执行和跟踪等，也注重项目经理的软技能，包括统筹各方的能力和人际技能。

- 根据最新的项目经理的人才模型，将领导力、战略性思维和项目管理相结合，培养优秀的项目经理。

授课对象：

- 事业部总经理

- 部门经理

- 从事项目的员工

授课时间：

2天

授课方式：

游戏化学习，引导技术，案例分析，视频教学，沙盘演练，小组讨论及PK，以学员实际项目做练习

培训内容：

- 项目管理的价值

  - 项目和运营的区别和联系

  - 项目管理的要素

  - 项目的组织架构

  - 项目化管理思维

    - 案例：华为“以项目为中心“的项目化管理转变

  - 项目管理对企业和个人的价值

    - 团队思考：对企业和个人的价值

  - 项目的挑战性

- 项目前期准备

  - 明晰项目的商业价值

  - 项目立项的把控要点

- 项目启动

  - 明确项目目标

    - 建立项目目标和成功标准

    - 明确项目经理的责权利

    - 演练：制定项目章程练习

  - 识别干系人

    - 如何管理好干系人

      - 干系人划分

      - 识别干系人的6要素

      - 制定干系人管理策略

    - 案例分析：某信息公司的项目经理的难题

  - 一定要开的项目启动会

    - 开项目启动会的3个目的和3个方法

    - 案例：阿里项目的启动会

- 项目规划

  - 互动游戏：建高楼

  - 项目范围设定

    - 收集需求

    - 范围分解WBS工具

      - 案例：工作和生活中的项目分解

  - 如何制定进度计划

    - 工作任务排序

    - 工作任务资源

    - 工作任务时间估算

    - 项目关键路径

    - 反复推演得最优

  - 如何制定项目费用计划

    - 如何估算费用

    - 制定费用预算

  - 如何把控项目风险

    - 风险管理的关键流程

    - 风险的有效应对措施

  - 共创和引导：项目规划的演练

- 项目执行

  - 打造优秀团队

    - 视频：优秀团队的表现

    - 优秀团队的特征

    - 提升领导力打造优秀团队

      - 共启愿景

      - 挑战现状

      - 以身作则

      - 激励人心

      - 使众人行

    - 如何顺利沟通

      - 对下级的沟通

      - 与上级的沟通

      - 跨部门沟通

        - 跨部门沟通的“利“、”理“、”情“

        - 角色扮演：跨部门的资源调配

  - 项目的推进和跟踪

    - 项目和子项目的资源整合和掌控

    - 项目问题的分析和解决

    - 项目会议和报告

      - 项目会议

      - 项目绩效报告

    - 项目变更控制

      - 变更七步

      - 变更置换

  - 共创和引导：项目执行的演练

- 项目监控

  - 范围、进度、成本三合一挣值管理

    - 偏差分析

    - 趋势分析

  - 项目质量控制

    - 质量成本

    - 质量控制7工具

  - 项目风险控制

    - 风险再评估和应对

  - 共创和引导：项目监控的演练

- 项目收尾

    - 项目行政收尾

    - 项目收尾的5个获得

- 课程总结和答疑