课时： 12H

NPI规划与管理-从样品（样机）走向量产

-------DFX解决之道

课程背景

研发成果需要产品化，如何加速实现产品化？研发交付件时间和质量、研发与生产的矛盾、

转产没有标准、研发周期和生产周期、研发与试产、试产与量产、市场压力、可制造性差、成

品率低、设计变更、研发周期与认证周期、认证样品与量产样品一致性…….。这诸多因素对研

发成果加速实现产品化提出了更高的要求。

本课程将基于多年的实践、长期的研发咨询积累，总结出一套理论与实践相结合的可操作

的方法，配以大量实际案例，以指导研发/试产/制造部门主管如何高效的实现产品从样品走向

量产。

课程特色

- 系统性：不同发展阶段的新产品导入管理模式与实践，如何建立新产品导入的管理机制。

- 实战性：简单适用的管理工具与方法，避免复杂费解的理论；丰富的模版、Checklist展示，有助于企业用于具体工作。

- 互动性：课程中互动式教学、案例分析、学员演练，有助于学员理解

- 创新性：引入创新思维理念和系统思考方法进行问题分析，突破思维心态，提升工作效率。

培训收益

  - 了解业界公司在不同发展阶段的新产品导入管理模式与实践；

  - 掌握面向制造系统的产品设计（DFM）的方法与实施过程

  - 掌握面向生产测试的产品设计（DFT）的方法与实施过程

  - 掌握面向可服务性、可装配性的产品设计（DFS/DFA）的方法与实施过程

  - 掌握面向制造系统的新产品验证的过程与方法

  - 掌握在满足质量标准的前提下缩短产品试制周期的方法和技巧

  - 了解量产样品如何与认证样品一致性

  - 了解如何建立从样品到量产的管理机制

  - 了解新产品导入体系的建立及机制

参加对象

研发经理/总监、研发骨干、测试经理、新产品导入团队成员、制造骨干(含外协厂)、项目经理等

课程大纲

破冰之旅：根据企业的实际情况，探讨、分析新产品导入不良的表现

- 新产品导入概述

  - 企业在追求什么：技术？样品？产品？商品？

  - 研发与制造的矛盾：

    - 制造系统如何面对研发的三无产品？

    - 研发如何面对制造系统越来越高的门槛？

  - 研发与制造矛盾的激化：新产品导入的产生成为必然

  - 新产品导入的定位与发展：

    - 研发（RD）、新产品导入（D&P）、生产（P）的关系

    - 新产品导入的使命是什么？

    - 新产品导入如何定位？

    - 新产品导入的发展问题：

      - 大而全？

      - 专业化分工？

      - 产品线划分与共享平台

      - 新产品导入人员的发展定位：广度与深度问题

  - 新产品导入的业务范围

    - 新产品导入业务：新产品导入（NPI）

    - 承上：如何面向产品的研发？

    - 启下：如何面向产品的制造？

    - 桥梁：新产品导入作为连接研发与制造的桥梁，独木桥还是阳关道？

  - 演练与问题讨论

根据企业的实际情况，是否需要建立并发展新产品导入的职能？

- 新产品导入（NPI）团队

  - 新产品导入团队的构成

    - 工艺工程

    - 设备工程

    - 测试工程

    - 工业工程

    - 产品验证

    - 试生产（计划、生产、质量）

  - 新产品导入团队的职责

  - 新产品导入团队与产品开发团队的关系

    - 开发模式的演变：串行变并行

    - 并行工程在产品开发中如何体现？

    - 新产品导入团队如何提前介入研发？

      - 为什么要提前介入？

      - 提前到什么时候介入？

      - 提前介入做什么？

    - 新产品导入团队的管理

      - 新产品导入团队与产品开发团队、职能部门的沟通

      - 新产品导入团队成员的汇报、考核和管理机制

      - 教学片分享：利益不同的双方如何沟通？

  - 演练与问题讨论

根据企业的实际情况，研讨建立新产品导入团队的时机

- 面向制造系统的产品设计（DFM）

  - 如何在产品设计与开发过程中进行可制造性设计

    - 从制造的角度来看产品设计

    - 工艺人员介入产品开发过程的切入点：从立项就开始

      - 产品立项阶段，需要考虑未来制造车间或制造厂的工艺、设备、人员因素

      - 产品立项阶段，需要考虑新产品导入的可复制性（A工厂成功模式切换到B工厂）

    - 工艺管理的三个阶段：工艺设计、工艺调制与验证、工艺管制

    - 工艺设计：

      - 如何提出可制造性需求？

      - 需要哪些典型的工艺规范？

      - 可制造性需求如何落实到产品设计方案中？

      - 工艺设计与产品设计如何并行？

      - 产品工艺流程设计

      - 电装、整装、包装与物流的可制造性设计分析

      - 如何确保可制造性需求在产品开发中已被实现？

      - 工艺评审如何操作？

      - 什么时候考虑工装？

      - 如何在开发过程中同步输出工艺文件与生产操作指导文件

    - 工艺调制与验证

      - 工艺验证的时机

      - 工艺验证方案包括哪些内容？

      - 如何实施工艺验证？

      - 工艺验证报告的内容

      - 如何推动工艺验证的问题解决？

      - 研发人员如何配合新产品的工艺验证？

      - 制造外包模式下的工艺如何验证？

    - 工艺管制

      - 工艺管制的困惑：救火何时是尽头？

      - 工艺转产评审（标准、流程、责任）

      - 量产过程中的例行监控与异常管理

    - 研讨：分析产品工艺设计（DFM）工作的开展情况，哪些地方做的不够？考虑如何改进？

  - 工艺管理平台建设

    - 谁负责工艺平台的建设？

    - 工艺委员会的产生：责任与运作模式

    - 如何进行工艺规划？

    - 基础工艺研究与应用

    - 支撑工艺管理平台的四大规范：

      - 品质规范

      - 设备规范

      - 工艺规范

      - 设计规划

    - 工艺管理部门如何推动DFM业务的开展？

    - 工艺体系的组织构成、发展与演变

    - 工艺人员的培养与技能提升

- 面向生产测试的产品设计（DFT）

  - 基于产品生命周期全流程的测试策略

    - 研发测试（Alpha）、试验局测试（Beta）、生产测试

  - 研发测试（Alpha）与BETA测试

    - 测试人员介入产品开发过程的时机（可测试性需求的时机）

    - 可测试性需求需要考虑的内容（示例）

    - 单元测试、模块测试、系统集成测试、专业化测试、BETA测试的重点分析（可选择）

    - 产品开发过程中测试业务流程分析

    - 企业在不同的发展阶段如何开展测试的相关工作（短平快的项目测试工作如何开展）

  - 面向生产测试业务的产品设计与开发

    - 生产测试业务流程分析

    - 典型的部品测试、整机测试方法介绍

    - 开发专门的生产测试工装的条件分析

    - 生产测试工装的开发管理

    - 在产品开发过程中如何实施面向生产测试的产品设计？

      - 如何提出可测试性需求？

      - 可测试性需求如何落实到产品设计方案中？

      - 研发面对众多的需求如何取舍？可测试性需求的优先级分析

      - 如何在产品开发过程中同步开发生产测试工装？

      - 如何在产品开发过程中同步输出生产测试所需的操作指导文件？

      - 如何进行测试工装的验证？

      - 如何推动测试验证问题的解决？

    - 如何推动可测试性设计（DFT）业务的开展

    - 如何进行测试平台的建设？

  - 讨论分析：本企业可测试性和可服务性设计方面的问题与改进措施。

- 产品试制验证管理

  - 影响产品试制周期的因素分析

  - 研发人员对试制准备提供的支持

  - 试制团队的构成、职责与定位（设置试制部门的时机与优缺点分析）

  - 试制人员介入产品开发过程的时机

    - 如何进行试制准备（准备要素示例）

  - 面向制造系统的验证

    - 研发人员如何在试制过程中进行产品设计的优化

    - 制造系统的验证策略与计划

    - 制造系统的验证方案

    - 如何实施制造系统的验证：

      - 工艺验证（工艺流程、工艺路线、部件工艺、整件工艺、包装工艺、物流工艺）

      - 工装验证（装配工装、测试工装、生产设备）

      - 结构验证

      - 产品数据验证（BOM验证、制造文档验证）

      - 产品试制验证（质量、效率、成本）

    - 批次验证报告，验证多少批才合适？

    - 如何推动验证问题的解决？

  - 转产评审

    - 研发人员如何支持新产品的转产工作？

    - 转产评审的评审组织如何构成？

    - 评审标准是什么？

    - 如何判定是否转产？

    - 评审流程与运作机制

  - 产品转产后的管理

    - 新产品的试制效果评价

    - 新产品的质量目标达成情况

    - 工程变更管理

    - 缺陷与问题管理

    - 质量审计

  - 演练与问题讨论

    - 分析企业的产品试制验证过程，分析差距，提出改进建议。

- 新产品导入体系建设规划（可选项）

  - 新产品导入体系建设策略

    - 系统规划

    - 先易后难

    - ……

  - 新产品导入体系建设阶段划分

    - 基础体系

    - 相对完善的新产品导入体系

    - 。。。。

  - 构建产品新产品导入体系咨询产品介绍

    - 产品价值如何体现

    - 企业获得的好处

    - 实施方法及步骤

课程总结