课时：12H

组织级项目管理(含项目集管理)

课程背景

组织级项目管理（Organizational Project Management）：是指立足于企业管理角度，从实现企业运营价值最大化的目标出发，考虑如何筹建企业级的项目管理体系，实现企业资源优化整合、提高项目成功率，并在项目立项和执行过程中及时把握市场和客户需求的变化，从而帮助公司快速调整经营目标和经营策略，最终实现企业的战略目标。涉及到单项目管理、项目组合管理、项目集管理、项目群管理。
    如果公司只做一个项目 ，所有资源为此项目而准备，领导就是项目经理，通过最原始的方法：贴便签纸、开会就可以把这个项目管好，而当今企业面临的研发管理问题更多是组织级项目的问题：

1. 有限的资源如何能同时保障多个项目的协同运作？

2. 多个项目之间需要重点关注哪些内容的相互协作和平衡？

3. 组织级项目资源分配的规则有哪些？从而减少项目之间的资源冲突

4. 作为公司决策层，如何通过业务决策控制资源投入、把握项目方向？

5. 组织级项目之间如何进行知识共享、技术共享、平台化，从而避免重复犯同样的错误？

6. 如何通过度量数据、收集、分析，指引估算工作的展开，提高项目计划之间的协同性？

7. 作为高层的秘书机构PMO如何进行组织级项目日常跟踪与监控，及时协调处理项目间的冲突？

我们认为研发项目管理工作不仅仅是技术开发工作，而是技术与管理相结合的工作，有时甚至完全是管理工作，不但要掌握单个项目成功运作的方法，更需要对跨项目的运作和管理有所了解，毕竟实际项目之间都是关联的、相互影响的、资源是共享的、技术是相通的，简单靠单个项目内部单打独斗就能成功的时代已经结束了。

课程特色

- 系统性：组织级项目全过程，项目启动、项目计划、项目控制、项目收尾、质量控制、风险管理、项目绩效评估等。

- 实战性：简单适用的管理工具与方法，避免复杂费解的理论；项目管理录像演示有助于于帮助学员理解项目管理理论；丰富的模版、Checklist展示，有助于企业用于具体工作。

- 互动性：课程中互动式教学、案例分析、教学片分享、学员演练，有助于学员理解

培训收益

1. 了解单项目管理 和组织级项目管理的关系、不同点

2. 掌握组织级项目资源分配、资源计划制定的方法和步骤

3. 掌握跨项目间技术、平台、知识分享的方法、制度、工具

4. 掌握组织级项目业务决策机制，从而站在公司的角度决定项目的优先等级，为优秀项目保驾护航

5. 掌握支撑组织级项目运作的组织结构：PAC、PMT、PMO、PDT、LMT

6. 清晰组织级项目管理与产品管理之间的关联关系

7. 掌握单个研发项目的关键管理方法和工具

参加对象

企业CEO/总经理、研发总经理/副总、公司总工/技术总监、研发项目经理/产品经理、PMO（项目管理办公室）成员、研发工程骨干等。

课程大纲

一、案例分析

二、组织级项目管理综述

1.项目管理的历史

2.单研发项目管理面临的问题与挑战

3.四个基本概念：

1）project

2）project  portfolio 项目组合

--项目集

--项目群

3）product

4）multiple  project

4.高效组织级项目管理的八个重点

1）决策机制

2）组织支撑

3）产品规划

4）技术管理

5）平台规划

6）资源计划

7）管道管理

8）组合报告

5.高效组织级项目管理的四个基本支撑

1）项目计划

2）项目控制

3）度量分析

4）冲突处理机制

6.演练与问题讨论

三、组织级项目管理之：决策机制+组织支撑

1.决策之中心

1）研发战略确定

研发战略核心4目的

研发战略定义的责任主体

样例讲解：某公司研发战略定义

2）研发平台战略

3）产品线开发战略定义

案例讲解：产品线战略的13个关键内容讲解（定位、目标、成败因素、目标市场…）

2.决策之责任主体

1)业界最佳研发决策团队：PBC、IRB

2)决策团队成员组成

3)决策团队成员的责任划分

3.决策之时机

1)设置业务决策点的必要性分析

2)案例讲解：某it公司产品生命周期关键业务决策点讲解

4.决策之依据

1)为什么需要《业务计划书》

2)如何提炼和汇总《业务计划书》

3)案例讲解：某IT产品业务计划书样例

5.决策之流程

1)会前、会中（30+10+5分钟）、会后

6.决策之标准

7.决策之执行与跟踪

8.组织级项目管理八重点之：组织支撑

1)高层决策团队：PBC、IRB

2)规划策划团队：PMT、组成、职责

3)开发实现团队：PDT、组成、职责

4)监控协调：PMO、组成、职责

5)维护管理团队：LMT、组成、职责

6)团队之间的汇报、监控关系

四、组织级项目管理之：规划+平台

1.组织级项目管理八重点之：技术管理

1）预研、技术开发、产品开发的区分

2）技术开发项目和产品开发项目核心不同点介绍

计划管理方法不同（制定时机不同、更新频度不同、偏差控制不同…）

测评重点不同

团队管理模式有区别

3）技术开发与产品规划、产品开发的关系

2.组织级项目管理八重点之：平台管理

1）共享的三个阶段：标准化、部件化、平台化

2）平台开发团队组成、职责定义

3）案例讲解：业界某公司平台开发流程介绍

4）案例讲解：业界某公司平台规划展现

5）模板讲解：业界平台开发项目任务书内容

6）技术开发流程与产品开发流程的相互配合定义

7）技术路标与产品路标的关联定义

8）技术平台的迁移与升级计划

9）技术平台与产品的交付与测试配合

10）模板讲解：技术平台的决策分析报告

11）案例分析：某网络设备公司的平台介绍

12）案例分析：某AV产品的平台介绍

3.组织级项目管理八重点之：产品规划

1）支撑产品规划的核心方法工具介绍（swot、$appelas、利润区、保龄球道、五力模型分析、价值链分析、波士顿矩阵、……）

2）路标规划的输出是什么？（平台开发计划、产品开发计划、技术研究计划、资源计划）

3）产品路标规划过程解析

4）产品版本管理v/r/m（大版本、小版本、客户定制）

5）产品战略与路标规划决策评审

决策机制（决策团队、运作模式、支撑机制）

决策标准（评审关键要素）

五、组织级项目管理之：资源+管道+报告

1.组织级项目管理八重点之：资源计划、管道管理

1）研发资源管理的三层级

资源历史使用状态展现

资源短期负荷状态分析（满足单项目管理需求）

中长期资源规划（满足组织级项目资源管理需求）

2）研发资源管理的重点（人员、关键设备）

3）2个基础工作：

员工任职资格体系构建

员工技能数据信息库

4）单项目中长期资源计划制定

5）研发各个职能部门中长期资源计划制定

6）资源管道载量分析与调整

管道载量线

项目整体进度表

项目中长资源计划

部门中长资源计划

案例讲解：某公司的管道载量分析报告

7）资源计划的跟踪、管道载量的动态监控

2.组织级项目管理八重点之：组合报告

1）组织级项目管理常用监控手段

项目状态转移图

组织能力基线控制图

进度监控一览表

资源管道动态载量图

跨项目变更管理

跨项目需求分解与分配跟踪

技术评审实现技术协同

2）组织级项目组合报告

责任主体：PM、POP、PMO

案例讲解：某高科技公司实际组织级项目状态组合报告

六、组织级项目管理之：四大基本支撑 ：计划+度量+冲突+控制

1.项目计划

1）WBS、OBS

2）计划分层

里程碑计划

项目执行计划

个人任务

3）情景化知识管理在研发项目管理中的应用

2.度量分析

1）度量的基本概念（定义、作用和目的、度量与测量、驾驶窗、度量模型、……）

2）常见的度量项（过程度量、交付度量、四个基本度量项、……）

3）度量管理过程

4）度量流程、涉及角色介绍

5）过程能力基线（PCB）（开发能力、成熟度、…….）

6）过程资产库（PAL）

7）度量分析工具

rayleigh曲线、控制图、鱼骨图、直方图

3.冲突处理机制

4.项目控制

1）风险管理

2）需求跟踪

3）双重汇报机制（PM、QA）

4）工作日志

5）项目度量数据自动刷新

6）配置管理的三权分立

7）项目审计

七、总结

【阅读书籍推荐】

非常感谢您关注周水根老师的课程！

--------------------------------------------------------------------------------------------